Zał. nr 2

WZÓR

UMOWY NR ..../RSID/2016

zawarta w Busku-Zdroju w dniu …......................................pomiędzy Gminą Busko-Zdrój 
z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551879646 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę

przy kontrasygnacie

2.  Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza

a  …………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY  I  ZASIĘG  ROBÓT

Na podstawie Zarządzenia nr 117/2016 z dnia 6 lipca 2016r. o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 lipca 2007r zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do opracowania dokumentację techniczną architektoniczno – budowlano - wykonawczą pn:

„Budowa Parku Linowego na terenie zielonym pn.„Małpi Gaj” o charakterze parkowo-leśnym znajdującym się w części uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój”

w ramach projektu
„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”

1.Teren przeznaczony pod realizację inwestycji: część  dz.nr ewid. gruntu 123 obręb 13 Busko-Zdrój.

### Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

2.1. Uzyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych;

2.2. Sporządzenie opinii dendrologicznej;

2.3. Opracowanie badań/opinii geotechnicznej posadowienia obiektów;

2.4. Wykonanie wielowariantowej koncepcji na przedmiotowy zakres – co najmniej 3 warianty;

2.5. Opracowanie dokumentacji technicznej, architektoniczno – budowlanej dla zadania pn:

„Budowa Parku Linowego na terenie parku „Małpi Gaj” znajdującego się w części uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój”

uwzględniającej m. innymi:

- pełnienie przez zaprojektowany teren parku linowego funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej z uwzględnieniem profesjonalnych urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

- urządzenia i przeszkody linowe wkomponować należy na istniejącym drzewostanie oraz na zaprojektowanych sztucznych podporach rozmieszczonych na całym terenie przeznaczonym pod inwestycję.

- projektowany park linowy powinien być dostosowany dla różnych grup użytkowników (w różnym wieku) ze zróżnicowanym stopniem trudności z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa i asekuracji,

- należy zaprojektować system asekuracji uniemożliwiający wypięcie jednoczesne obu lonży asekuracyjnych z liny asekuracyjnej oraz należy zastosować system zacisków aluminiowych zaciskanych prasą;

- w projektowanym parku linowym należy przewidzieć około 10 tras oraz ponad 100 atrakcji.

- park linowy należy zaprojektować na działce o nr ewid. 123 obręb 13 teren miasta Busko-Zdrój – teren o powierzchni około 2 ha.

- na terenie objętym projektem należy zaprojektować  ciągi komunikacyjne elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne,

- na całości terenu zagospodarowywanego należy uwzględnić zasadzenia zieleni niskiej i wysokiej,

- należy przewidzieć posadzenie roślinności w formie układów kompozycyjnych,

- projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zobowiązany jest do zorganizowania spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego, w celu omówienia przedstawionej przez niego koncepcji oraz przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych,

- z uwagi na to iż Gmina Busko-Zdrój jest w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej dot. Rewitalizacji strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój – Zakres II Projekt rewitalizacji parku „Małpi Gaj” przedmiotowy projekt będzie należało „wkomponować” w projektowany Park Linowy.

Dokumentacja pn. „Rewitalizacji strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój – Zakres II Projekt rewitalizacji parku „Małpi Gaj” jest w trakcie opracowywania.

2.6. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego – dla  w/w zadania,

### 2.7. Opracowanie specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru robót – dla w/w zadania.

2.8. Opracowanie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

### 2.10. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego terenu na którym będzie znajdował się park linowy.

### 3. Dla terenu na którym przewidziano zaprojektowanie przedmiotowego parku linowego opracowany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Południowej części obszaru Miasta Busko-Zdrój – załącznik nr 5

### 4. Teren na którym należy zaprojektować przedmiotowy park linowy nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Busko-Zdrój.

### 5. Dla przedmiotowego terenu opracowana została inwentaryzacja istniejącego drzewostanu – załącznik nr  4

### 6. Po zaakceptowaniu ostatecznej koncepcji na przedmiotowy zakres, projektant może przystąpić do sporządzania dokumentacji projektowej.

### 7. Projekt planowany jest do dofinansowania ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020

8. Zakres prac projektowych obejmuje:

- opracowanie dokumentacji technicznej dla w.w. zadania.

Dokumentację techniczną należy opracować w 4 egzemplarzach w wersji 
          papierowej + wersja elektroniczna dokumentacji do zamieszczenia na stronie internetowej 
          UMiG Busko-Zdrój, w formie cyfrowej na nośnikach elektronicznych (rysunki w     
          formacie DWG i w formacie PDF, teksy w doc. i w formacie PDF .

- uzyskanie/opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej zakres opracowania.

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 z uwzględnieniem materiałów zaakceptowanych przez ŚWKZ (w 1 egzemplarzu + wersja elektroniczna - doc, PDF).

- opracowanie przedmiaru robót wraz z zestawieniem materiałów – (w 1 egzemplarzu  w wersji papierowej + wersja elektroniczna  na nośnikach elektronicznych – w formacie PDF, ATH, KST w programie NORMA lub z rozszerzeniem odczytywalnym przez program NORMA lub arkusz kalkulacyjny Excel).

Przedmiar robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z późn. zmianami). 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego w wersji uproszczonej  (w 1 egzemplarzu  w wersji papierowej + wersja elektroniczna  na nośnikach elektronicznych – w formacie PDF, ATH, KST w programie NORMA lub z rozszerzeniem odczytywalnym przez program NORMA lub arkusz kalkulacyjny Excel).

Kosztorys inwestorski zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z późn. zmianami).

- nadzór projektowy na etapie realizacji robót – w ilości 4 wizyt.

UWAGA! Wszystkie dokumenty, które będą występowały w oryginale należy umieścić w egzemplarzu nr 1.

7. Dokumentację techniczną należy opracować w oparciu o koncepcyjne rozwiązanie    
      zaproponowane przez Projektanta, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

8. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie do 
     zakresu prac uprawnienia oraz w przypadku konieczności -  sprawdzona przez osoby 
     sprawdzające.

- Postanowienia formalne i prawne dotyczące dokumentacji projektowo-                                    kosztorysowej:

Wymagania formalne i prawne:

Dokumentacja techniczna musi być opracowana w sposób zgodny z :

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.  Dz.U.2016.poz. 290);

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r.,

poz. 2164.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2004 r. w sprawie 
             szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
            wykonania i odbiorurobót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
            (Dz.U. Nr 202, poz.2072z 2004 r.)

c.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  
            kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
            w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389  ze zm.)

d.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego  (tj. Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

e. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
            (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z póź. zm.)

f. Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i Polskich

Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

10. W cenie wykonania dokumentacji należy uwzględnić koszty związane z zakresem prac

projektowych, w tym z:

a)  uzyskania/opracowania/aktualizacji mapy do celów projektowych,

b) koszty sporządzenia kosztorysów inwestorskich.

c) koszty nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji w ilości max. 4 wizyt na budowie

na pisemne wezwanie Inwestora (nie wynikających z wad projektu).

11. Wykonawca projektu sprawować będzie nadzór autorski (bez dodatkowego wynagrodzenia) 
     w zakresie obejmującym w  szczególności:

-  pisemnego udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów na etapie ogłoszenia

przetargu na wykonawstwo w terminie do 2 dni od ich przekazania przez Zamawiającego

-  pisemnego wyjaśnienia Inwestorowi i Wykonawcy wątpliwości dotyczące projektu

budowlano- wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań w terminie do 3 dni od ich

przekazania przez Zamawiającego

-  ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej

-  sprawdzanie zgodności realizacji robót (w tym dotyczących materiałów)  z zakresem 
       dokumentacji projektowej

-  konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości  
       wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w 
       dokumentacji projektowej

12. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej a wynikające z procedur

określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego

opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić

w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

13. Wszystkie dokumenty w formie elektronicznej należy przekazać:

-    w wersji źródłowej w programie, w którym zostały utworzone,

-    w programie umożliwiającym wydruki w formacie pdf

-   przedmiar robót i kosztorys inwestorski – w formacie PDF, ATH, KST w programie 
           NORMA lub z rozszerzeniem odczytywalnym przez program NORMA lub arkusz 
           kalkulacyjny Excel).

- 	 na nośnikach (płyta CD, CD-R).

14. Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w 	okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy.

Projektant odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Projektant zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do udzielania wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania  procedury przetargowej na roboty budowlane, bez dodatkowego wynagrodzenia.

15. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dzieła w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

16.Integralną część umowy stanowi:

a)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy

§ 2

TERMIN WYKONANIA

- Termin wykonania przedmiotu umowy: 1,5 miesiące od dnia podpisania umowy 
tj. do dnia 30.11.2016r., w tym:

- Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.

- Po przekazaniu Dokumentacji, Zamawiający potwierdzi dostarczenie Dokumentacji podpisując protokół przekazania. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu przekazania stanowi pokwitowanie odbioru Dokumentacji pod względem ilościowym.

- Jeżeli przekazana Dokumentacja będzie niekompletna lub nie będzie zgodna 
z postanowieniami niniejszej Umowy – Zamawiający w ciągu 14 dni od dostarczenia Dokumentacji, na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej Dokumentacji i wezwie Wykonawcę, aby w terminie do 14 dni usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w Dokumentacji lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości.

- W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej Dokumentacji, Zamawiający w ciągu 2 tygodni od dnia dostarczenia Dokumentacji przekaże Wykonawcy podpisany przez siebie lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół kompletności.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, zastrzeżeń do przekazanej Dokumentacji lub jej części, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę Dokumentacji, procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do powyższych postanowień.

- Odbiór Dokumentacji uważa się za dokonany, z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu kompletności.

§ 3

WYNAGRODZENIE  I  ZAPŁATA

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

Netto:…………….zł

Podatek VAT (23%): ………………zł

Brutto: …………….zł (słownie:……………………………………..).

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch transzach:

a) I transza w wysokości 80% wartości zamówienia tj: ................ –  po wykonaniu 
i przekazaniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia oraz po podpisaniu przez strony umowy Protokołu kompletności.

Protokół kompletności stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za w/w prace.

b) II transza w wysokości 20% wartości zamówienia tj. ................ - po uprawomocnieniu się decyzji o pozwolenia na budowę bądź uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych.

3. Zapłata będzie następować na podstawie faktury częściowej i końcowej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wystawionych dokumentów, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę tj. …………………………………………………………

4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, jak również zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych.

- Zapewnienie opracowania projektu przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do wykonywania określonych czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy.

- Pełna dyspozycyjność w trakcie trwania procedur administracyjnych związanych 
z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, jeśli zajdzie taka potrzeba, stosownie do wymogów oraz terminów określonych przez organy właściwe do wydania w/w decyzji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkań roboczych Projektantów z Zamawiającym na etapie sporządzenia koncepcji i dokumentacji projektowej, w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokółami podpisanymi przez strony.

- Poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.

- Nieodpłatne i pilne usunięcie usterek stwierdzonych w toku prac, podczas ich odbioru oraz w okresie gwarancji.

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań osobom wyznaczonym do kierowania projektem przez Zamawiającego, przy czym będą to maksymalnie dwie osoby;

- Udzielania wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Konsultowanie i uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej (w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego);

- Na każdym etapie prac projektu budowlanego i projektów wykonawczych, we wszystkich specjalnościach objętych Umową, Wykonawca wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym każdorazowo przekazywać będzie Zamawiającemu aktualny spis wersji wszystkich elementów dokumentacji projektowej. Każdy element dokumentacji będzie opatrzony datą i sygnaturą identyfikującą go jednoznacznie zgodnie z tym zestawieniem.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie Umowy zostanie powierzone osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

- Zamawiający zobowiązuje się udzielać, na wniosek Wykonawcy, bez zbędnej zwłoki wszelkich posiadanych informacji potrzebnych Wykonawcy do wykonania Umowy, w szczególności udzielić Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw. Ewentualna odmowa lub opóźnienie w udzielaniu informacji przez Zamawiającego, będzie uwzględniana w przypadku oceny terminowości i należytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności za wady projektu, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej wg wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidzianych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

- Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawnią się one w okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo:

14.1. żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, bez względu na wysokość związanych z nim kosztów

14.2. w przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku usunięcia wad (po dwukrotnym pisemnym wezwaniu Zamawiającego), Zamawiający na koszt Wykonawcy dokona „naprawy” wady projektu lub zlecić to osobie trzeciej.

§ 5

NADZÓR AUTORSKI

- Projektant sprawować będzie nadzór autorski nad pracami budowalnymi wykonywanymi na    podstawie opracowanego projektu na żądanie Zamawiającego, w szczególności w zakresie wynikającym z art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawa Budowlanego.

- Nadzór autorski będzie sprawowany bez dodatkowego wynagrodzenia w ilości max.4 wizyt w trakcie realizacji inwestycji na budowie.

- Pełnienie nadzoru autorskiego przy kolejnej wizycie na budowie tzn. powyżej 4 wizyt będzie sprawowane w ramach odrębnej umowy na pełnienie nadzoru autorskiego na zasadach określonych poniżej.

- Łączna wysokość wynagrodzenia za prowadzenie nadzoru autorskiego będzie stanowiła 
nie więcej niż 15% wartości pełnej Dokumentacji (w tym koszty dojazdu na budowę, koszty czynności wykonywanych poza placem budowy, a będących konsekwencją uzgodnień poczynionych na budowie, udział w czynnościach odbiorowych, udział w naradach na budowie).

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie w oparciu o faktyczną ilość wizyt Projektanta (wymaganej z branż) na budowie. Ujednolicona wartość stawki za pobyt Projektanta w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego zostanie ustalona w oparciu o spodziewany faktyczny czas realizacji inwestycji (określony na etapie wyłonienia Wykonawcy robót) i średnią przewidywaną ilość wizyt na budowie. Nadzór autorski pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót oraz na uzasadnione wezwanie Zamawiającego. Na potwierdzenie sprawowania nadzoru autorskiego każdy pobyt Projektanta na budowie zostanie odnotowany wpisem do Dziennika Budowy, a jego celowość zostanie potwierdzona przez przedstawiciela Inwestora.

- Rozliczenie nadzoru będzie następować w oparciu o ilość pobytów Projektanta na budowie 
z uwzględnieniem wynegocjowanej ceny jednostkowej do maksymalnej wartości nominalnej Umowy tj. nie przekraczającej 15% wartości dokumentacji projektowej. W razie konieczności pełnienia nadzoru autorskiego, po przekroczeniu maksymalnej wartości nominalnej Umowy tj. przekraczającej 15% wartości dokumentacji projektowej, kolejne nadzory autorskie będą pełnione przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego.

- Szczegółowe zasady prowadzenia nadzoru autorskiego, strony ustalą w drodze odrębnej umowy zawartej w trakcie procedury wyłaniania Wykonawcy robót przedmiotowego zadania.

- Jeżeli w trakcie trwania procedury związanej z wyborem Wykonawcy robót budowlanych, przed rozpoczęciem budowy bądź w jej trakcie wystąpi konieczność wykonania zamiennych opracowań projektowych lub opracowań dodatkowych wynikających z potrzeb Zamawiającego, a nie wynikających z winy Projektanta, wówczas Wykonawca projektu dokona przedmiotowych opracowań wg odrębnego wynagrodzenia w wysokości i na warunkach ustalonych w drodze odrębnego porozumienia stron.

§ 6

GWARANCJA

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie   
    procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji 
    przedmiotu umowy.

2. Wykonawca odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na Dokumentację. Gwarancja zostanie udzielona na okres 3 lat rozpoczynający się od daty odbioru kompletnej Dokumentacji.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu wykonanego na podstawie tej dokumentacji.

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności za wady projektu, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej wg wskazówek Zamawiającego,  które zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidzianych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 7

KARY UMOWNE

1 Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

umownych w formie kar umownych:

1.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od daty określonej w § 2.

- za opóźnienie w usunięciu wad projektu lub jego części, w terminie określonym w § 4 pkt. 6 -  w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu odmowy usunięcia wad, w terminie określonym w § 4 pkt. 6, w wysokości 50% wynagrodzenia

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę:

a) 	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy.

2. Jeżeli na skutek niedotrzymania terminu wykonania dzieła Zamawiający poniesie szkody z tego tytułu, to szkody te będą pokryte przez Wykonawcę niezależnie od ustaleń wymienionych w pkt.1.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce    w wykonaniu dzieła tak dalece, że wykonanie dzieła w terminie umownym jest niemożliwe.

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w pkt.3 nie zwalnia     Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych w tej umowie.

- Skutki wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z ustalonym zakresem poniesie Wykonawca.

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego wynikających z niezgodności z prawdą oświadczeń składanych przez Wykonawcę co do zgodności z prawem jego działań, Wykonawca zobowiązuje się przejąć na siebie wszelkie roszczenia oraz pokryć wszystkie poniesione na podstawie takich roszczeń koszty, lub do których poniesienia zobowiązany jest Zamawiający, a także zwolnić Zamawiającego z wynikających z tego tytułu zobowiązań.

§ 8

PODWYKONAWCY

- Wykonawca ma prawo zlecić niektóre prace związane z wykonaniem umowy podwykonawcy, za którego działania lub zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń podwykonawców w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotowa odpowiedzialność obciąża wyłącznie Wykonawcę.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§ 9

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1.1. Wykonawca nie rozpoczął usług projektowych bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał 	roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo 
     wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 tygodnie,

1.2. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach,

1.3. została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia

jego majątku,

1.4.  Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje

zobowiązania umowne,

1.5.  Wykonawca bez zgody Zamawiającego zleci wykonanie dokumentacji projektowej

lub przeważającej części podwykonawcom.

2.    Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.    Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadku, gdy:

3.1.  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego

wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie.

3.2. Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania Protokołu kompletności.

- Odstąpienie od umowy powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

i powinno zawierać uzasadnienie.

- W uzasadnionych przypadkach strony Umowy mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem stron – w takim przypadku kar umownych nie stosuje się.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, albo odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, niezależnie od wymaganej kary umownej, kwotę odpowiadającą wartości prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach wykonania niniejszej Umowy według stanu na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy (złożenia przez Wykonawcę takiego oświadczenia). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac oraz ich koszt, który będzie podstawą do wynegocjowania przez Strony Umowy kwoty za wykonane przez Wykonawcę prace. W razie niewynegocjowania przez Strony kwoty za wykonanie przez Wykonawcę prace, Strony zlecą wykonanie ekspertyzy (wyceny wykonanych przez Wykonawcę prac) osobie wybranej przez osoby zarekomendowane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich lub  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, koszty wykonania ekspertyzy Strony Umowy pokryją solidarnie po ½ wartości kwoty wskazanej przez eksperta. Zawarcie przez Strony Umowy stosownego porozumienia określającego  m.in. wartość prac wykonanych przez Wykonawcę będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, która będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej złożenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- W razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, albo odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, nie tracą mocy zapisy § 12 niniejszej Umowy i przechodzą na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich jej elementów jakie na dzień odstąpienia pozostały wykonane, a w szczególności Wykonawca zgodnie oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywanie wykonanego etapu dokumentacji przez osoby trzecie, a w szczególności jego przeróbki lub adaptacji, bez dodatkowych zgód Wykonawcy.

- Strony zgodnie oświadczają, ze umowne prawo odstąpienia zastrzeżone w §9 ust. 3 i 6 wygasa z chwilą dokonania płatności określonej w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10%   wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt 1 umowy tj. ………………..  w formie ………………. na rachunek Zamawiającego BS BUSKO-ZDRÓJ: 57 8480 0004 2001 0020 2000 0004.

  - Formy w jakich wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania określone są w art. 148 Ustawy Pzp.

  - Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w 100% wartości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od otrzymania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku wymagania uzyskania takiego pozwolenia bądź uzyskania potwierdzenia zgłoszenia robót właściwemu organowi w przypadku robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na  budowę.

§ 11

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

Zamawiający przewiduje okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy.

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy może nastąpić w przypadku:

2.1. wystąpienia ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;

2.2. wystąpienia nieistotnych zmian tj. zmian, które nie mają wpływu na tzw. konieczne

warunki Umowy (termin, zakres, wartość Umowy).

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach gdy:

3.1. opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od Wykonawcy

t.j.  termin uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych.

Termin ten zostaje wówczas przedłużony o czas otrzymania w/w dokumentów.

3.2. wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych      	decyzji, uzgodnień, pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania.

4..Zmiana zakresu rzeczowego umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie dokonano     
     wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie 
    można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do projektowania.

5. Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której    
    dokonano  wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach

5.1. zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy,

5.2.  urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku 
     VAT

§ 12

PRAWA AUTORSKIE

1.   Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca 	przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie 	prawa majątkowe do wszystkich jej elementów, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, 	rozporządzania nią w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą na następujących 	polach eksploatacji:

a)  utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci dokumentacji projektowej,

b)  rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką 	drukarską,  w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak 	i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,

c) udostępnianie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy za 	pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności  Internetu lub Intranetu oraz 	komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne 	udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego fragmentu w 	miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d)  korzystania z dokumentacji projektowej poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń),

e)  prawa do wykonania robót budowlanych wg. projektów sporządzonych na podstawie utworu,  f) udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 	administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

2. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji projektowej, jego 	obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą 	klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami 	poszczególnych elementów dokumentacji.

3. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy 	w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich - dla 	jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób 	trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek 	uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się się do pokrycia 	wszelkich roszczeń finansowych w tego tytułu.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na 	wykonywanie autorskich praw zależnych.

5. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji  projektowej należy do 	wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

6. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.

7. Wykonawca zapewnia, że Projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskich praw osobistych i majątkowych innych osób/podmiotów oraz że będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem Umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w chwili zawarcia Umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych, które zostaną określone w Umowie.

8. Dla uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że Wykonawca pozostaje uprawniony do korzystania z Dokumentacji w zakresie marketingu własnych usług oraz jest uprawniony do informowania w wybrany przez siebie sposób o zawarciu niniejszej Umowy.

9. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy dodatkowo w następujący sposób:

  - jako element wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych lub zagranicznych;

  - jako materiały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu po rozwiązaniu Umowy z Wykonawcą.

§ 13

POSTANOWIENIA  DODATKOWE

1.  W przypadku napotkania trudności w realizacji prac projektowych zgodnie z ustalonym   
      zakresem  wszelkie  zmiany  Wykonawca będzie uzgadniał  z Zamawiającym przed ich

wykonaniem.

2.  W przypadku konieczności wstrzymania prac projektowych z winy Wykonawcy straty

poniesione z tego tytułu pokryje Wykonawca.

W przypadku konieczności wstrzymania prac projektowych z winy Zamawiającego straty

poniesione z tego tytułu pokryje Zamawiający.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
    oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa

ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w

stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót

budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu   wykonanego na podstawie tej dokumentacji.

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności za wady projektu, jeżeli wykaże, że

wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej wg wskazówek   
     Zamawiającego, które zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o  
    przewidzianych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

6. Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawnią się one w

okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, bez względu na wysokość

związanych z nim kosztów,

- na koszt Wykonawcy dokonać „naprawy” wady projektu lub zlecić to osobie trzeciej.

7. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie 
    dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy dodatkowo w następujący 
    sposób:

a) jako element wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych lub zagranicznych.

b) jako materiały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu po rozwiązaniu umowy z Wykonawcą.

§ 14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.  W razie powstania sporu na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca

jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2.  Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do  Zamawiającego.

3.  Zamawiający ma obowiązek  do pisemnego ustosunkowania  się do zgłoszonego przez

Wykonawcę projektu  roszczenia w  terminie  21 dni  od  daty zgłoszenia  roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego  uznania  roszczenia Wykonawcy projektu,

względnie udzielenia odpowiedzi na roszczenie, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia 
     na drogę sądową.

5. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę

Zamawiającego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie

postanowienia zawarte w;

- Kodeksie Cywilnym,

- Prawie budowlanym,

- oraz w innych szczegółowych aktach prawa.

§ 15

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

§ 17

Załączniki

Wykaz załączników do niniejszej umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY: